博维AI升级项目驾驶舱

产品需求文档（PRD）

V0.1｜内部原型版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品定位 | AI升级项目驾驶舱：语音更新进度、会议自动纪要、任务自动更新、成果自动沉淀 |
| 建设目标 | 减少人工填表成本，提升项目推进透明度，形成任务、问题、成果和复盘闭环 |
| 第一版范围 | 首页驾驶舱、语音更新、会议纪要、工作推进表、成果库、组织分工 |
| 核心原则 | AI自动提取，人工确认写入；先跑通管理闭环，再扩展为公司级项目与知识平台 |
| 主要用户 | 冯海林、AI业务创新小组、专项统筹人、专项负责人、协同成员、行政保障人员 |

文档用途：本PRD用于指导“博维AI升级项目驾驶舱”V0.1原型设计、技术验证、开发排期和内部试运行。

# 一、项目背景与产品定位

2026年博维咨询围绕AI升级推进知识资产AI化、顾问作业AI化、交付流程AI化、咨询服务产品化和技术底座与平台预研。现有推进表已经完成初步设计，但在实际项目推进中，手工填表容易带来执行阻力，信息更新不及时，成果沉淀也容易分散。

因此，本产品不应简单把Excel搬到Web上，而应利用语音识别、会议纪要和AI结构化提取能力，降低填报负担，把“说清进度”转化为“自动更新任务、问题、成果和复盘记录”。

## 1.1 产品一句话定义

博维AI升级项目驾驶舱，是一个面向AI升级项目的小型管理系统，通过语音更新进度、会议录音生成纪要、AI自动提取任务进展和负责人确认写入，帮助AI业务创新小组实时掌握五个专项进度、问题、成果和风险。

## 1.2 产品目标

减少手工填表：用语音汇报和会议录音替代大量人工填写。

看清项目进度：通过驾驶舱查看五个专项状态、延期任务和需决策事项。

沉淀项目成果：将方案、模板、SOP、Prompt、Agent原型、案例包等与任务关联。

形成复盘闭环：自动生成周会、月会、阶段验收与复盘记录。

服务未来扩展：为公司级项目管理、知识沉淀和AI管理平台预研形成内部样板。

## 1.3 不做什么

不做大而全的OA或ERP。

不做复杂权限和审批流。

不替代企微、微盘或现有知识库，而是先与其协同。

不让AI直接覆盖最终数据，必须经过负责人确认后写入。

不把Agent能力外包出去，Agent能力作为博维内部核心能力建设。

# 二、用户角色与核心场景

| 用户角色 | 使用目标 |
| --- | --- |
| 冯海林 / 组长 | 查看全局进度、重点风险、需决策事项和阶段成果；进行方向判断与阶段验收。 |
| 专项统筹人 | 统筹专项进展，检查任务推进，确认关键成果和问题。 |
| 专项负责人 | 通过语音或会议更新任务进展，确认AI提取结果，上传或关联成果。 |
| 协同成员 | 补充任务信息、提交成果、反馈问题。 |
| 袁金玉 / 过程保障 | 维护基础数据、校对会议纪要、跟踪问题闭环、管理资料归档。 |
| AI应用工程师 | 维护语音识别、AI提取、Agent原型、知识库调用和驾驶舱技术支持。 |

## 2.1 典型使用场景

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 个人进度更新 | 负责人每周录入1分钟语音，系统自动提取完成事项、成果、问题、下周计划。 |
| 会议自动纪要 | 上传周会或专项会录音，系统生成纪要、任务清单、决策事项和风险问题。 |
| 驾驶舱查看 | 冯海林打开首页即可看到五个专项进度、延期任务、风险和需决策事项。 |
| 成果沉淀 | 任务完成后自动提示关联成果，形成成果库和复用资产。 |
| 复盘验收 | 月度或阶段验收时，系统汇总任务完成率、成果清单、问题闭环和复盘结论。 |

# 三、V0.1功能范围

| 模块 | 功能说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 首页驾驶舱 | 总览五个专项进度、任务状态、本周重点、延期任务、需决策事项、成果数量。 | 必须 |
| 语音更新 | 录音或上传音频，AI转写并提取任务进度、成果、问题、下步计划，负责人确认后写入。 | 必须 |
| 会议纪要 | 上传会议录音，自动生成纪要、任务、责任人、截止时间、需决策事项。 | 必须 |
| 工作推进表 | 承接简化版推进表，支持任务查看、状态更新、成果关联和问题跟踪。 | 必须 |
| 成果库 | 管理方案、表格、模板、SOP、Prompt、Agent原型、案例包、产品材料等。 | 必须 |
| 组织与分工 | 固化AI业务创新小组、咨询部、市场部、五个专项及责任分工。 | 应该 |
| 通知提醒 | 通过企微提醒延期任务、需确认事项和会议纪要。 | 后续 |
| AI周报/月报 | 自动生成周报、月报和阶段复盘初稿。 | 后续 |

## 3.1 V0.1核心闭环

录音/会议 → 语音转文字 → AI结构化提取 → 生成更新建议 → 负责人确认 → 写入任务/问题/成果表 → 驾驶舱自动更新。

# 四、功能需求说明

## 4.1 首页驾驶舱

显示五个专项进度：知识资产AI化、顾问作业AI化、交付流程AI化、咨询服务产品化、技术底座与平台预研。

显示任务状态统计：总数、未启动、进行中、已完成、延期、暂缓。

显示本周重点、延期任务、需冯海林决策事项、主要风险、已形成成果。

支持按专项、负责人、状态、月份筛选。

## 4.2 语音更新

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入方式 | 录音、上传音频、粘贴文字三种方式。 |
| 录音提示 | 系统提示四个问题：本周完成了什么？形成了什么成果？当前有什么问题？下周做什么，需要谁协调？ |
| AI提取字段 | 专项、任务、完成事项、成果、问题、下周计划、需协调人、状态建议、置信度。 |
| 确认机制 | 负责人确认/修改/补充后才写入任务表、成果表和问题表。 |
| 异常处理 | 无法识别责任人或任务时，进入“待确认”队列，由负责人或袁金玉处理。 |

## 4.3 会议纪要

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 录音上传 | 支持上传周推进会、专项会、月度检查会、阶段验收会录音。 |
| 自动纪要 | 生成会议主题、日期、参会人、讨论要点、决策事项、任务清单、风险问题。 |
| 任务生成 | 从纪要中识别新增任务、责任人、协同人、截止时间和完成标准。 |
| 关联机制 | 会议纪要可关联专项、任务、问题和成果。 |
| 校对流程 | 袁金玉或会议主持人校对后发布，重要任务需负责人确认。 |

## 4.4 工作推进表

工作推进表是系统主数据，不鼓励多人直接手工填表，主要由语音更新、会议纪要和人工确认共同维护。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 专项 | 五个专项之一，外加项目统筹与复盘。 |
| 关键任务 | 一句话说明要做什么。 |
| 关键成果 | 最终要形成的文件、工具、机制或样板。 |
| 完成标准 | 判断任务是否完成的标准。 |
| 统筹人 | 专项统筹人。 |
| 负责人 | 具体推进负责人。 |
| 协同成员 | 参与人员或部门。 |
| 计划时间 | 月份或阶段即可。 |
| 当前状态 | 未启动、进行中、已完成、延期、暂缓。 |
| 问题与需协调事项 | 当前卡点、风险、需协调资源或需决策事项。 |

## 4.5 成果库

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 成果类型 | 方案、表格、模板、SOP、Prompt、Agent原型、会议纪要、复盘报告、案例包、产品材料。 |
| 基础字段 | 成果名称、所属专项、关联任务、负责人、版本、文件链接、适用场景、更新日期。 |
| 归档规则 | 所有阶段性成果必须关联任务；重要成果必须标记版本；客户资料需脱敏后入库。 |
| 复用机制 | 成果可标记为“内部使用”“项目复用”“产品材料”“客户交付”。 |

## 4.6 问题与决策

记录项目推进中的卡点、风险、需协调事项和需冯海林决策事项。

问题必须有责任人、协同人、状态和预计解决时间。

驾驶舱优先展示“延期问题”和“需决策事项”。

问题关闭后应关联复盘结论，避免同类问题反复出现。

# 五、数据结构设计

| 数据表 | 关键字段 |
| --- | --- |
| 任务表 | 任务ID、专项、关键任务、关键成果、完成标准、统筹人、负责人、协同成员、计划时间、状态、问题、成果链接。 |
| 语音更新表 | 更新ID、提交人、日期、音频链接、转写文本、AI提取结果、确认状态、关联任务。 |
| 会议纪要表 | 会议ID、会议类型、日期、参会人、录音链接、纪要正文、任务清单、决策事项、关联专项。 |
| 成果表 | 成果ID、成果名称、成果类型、所属专项、关联任务、负责人、版本、文件链接、适用场景。 |
| 问题与决策表 | 问题ID、问题类型、描述、责任人、协同人、优先级、状态、需决策人、解决结论。 |
| 人员表 | 姓名、角色、部门、专项职责、系统权限、联系方式。 |

## 5.1 状态与优先级选项

| 类别 | 选项 |
| --- | --- |
| 任务状态 | 未启动 / 进行中 / 已完成 / 延期 / 暂缓 |
| 确认状态 | 待确认 / 已确认 / 需修改 / 已退回 |
| 问题状态 | 待处理 / 处理中 / 已解决 / 暂缓 / 需决策 |
| 优先级 | 高 / 中 / 低 |
| 成果状态 | 草稿 / 可用 / 已验收 / 需优化 / 废弃 |

# 六、AI能力需求

| 能力 | 要求 |
| --- | --- |
| 语音转文字 | 将个人语音和会议录音转为文字；支持普通话；允许人工修订。 |
| 结构化提取 | 从文本中提取专项、任务、完成事项、问题、成果、下步计划、责任人、需协调事项。 |
| 任务匹配 | 根据关键词和上下文将更新内容匹配到已有任务；无法匹配时进入待确认。 |
| 状态建议 | 根据表达判断任务状态建议，如“已完成初稿”为进行中或部分完成。 |
| 会议纪要生成 | 生成简洁纪要、任务清单、决策事项、风险问题和下次会议重点。 |
| 周报/月报生成 | 后续阶段自动生成周报、月报和阶段复盘初稿。 |

## 6.1 AI写入原则

AI只生成“更新建议”，不直接覆盖最终数据。

负责人确认后才能写入工作推进表。

涉及重大决策、客户敏感信息、项目结论的内容必须人工复核。

系统保留原始音频、转写文本、AI提取结果和人工确认记录。

# 七、权限、保密与安全要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 权限分层 | 组长可查看全部；专项统筹人查看相关专项；负责人编辑本人任务；协同成员提交更新；行政保障可维护基础数据。 |
| 客户资料保护 | 客户敏感信息不进入公共视图；成果入库前需脱敏；外部技术调用需明确数据边界。 |
| 日志记录 | 记录谁上传、谁确认、谁修改、何时修改。 |
| 文件存储 | 第一阶段可使用企微文档/微盘链接，系统只记录链接和元数据。 |
| 外部合作边界 | 技术底座和平台预研可引入外部合作；Agent能力和核心知识库不外包。 |

# 八、版本规划与开发路线

| 版本 | 周期 | 主要范围 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 原型 | 1周 | 数据表设计、首页驾驶舱原型、语音转文字测试、AI结构化提取测试、任务确认流程。 |
| V0.2 试运行 | 2-4周 | 小组内部使用；支持语音更新、会议纪要、任务表自动建议、成果库关联。 |
| V1.0 内部版 | 1-2个月 | 稳定运行五个专项；支持周会/月会/阶段验收；形成基础权限和导出功能。 |
| V1.5 AI增强 | 后续 | 自动周报、月报、风险提示、阶段复盘初稿、企微提醒。 |
| V2.0 平台扩展 | 后续 | 扩展到公司项目管理、知识沉淀和客户项目交付管理。 |

## 8.1 V0.1开发任务分工建议

| 成员/角色 | 任务 |
| --- | --- |
| 郭熠彬、吴肖 | 设计数据表、验证语音识别和AI提取、制作驾驶舱原型、测试任务确认流程。 |
| 袁金玉 | 整理任务名称、成员分工、成果命名规则、会议归档规则和校对流程。 |
| 刘万超、邹奇敏、温会林 | 提供真实任务与会议录音样本，试用语音更新，反馈字段与流程。 |
| 冯海林 | 确定首页指标、需决策事项口径、阶段验收标准和产品边界。 |

# 九、验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 语音更新 | 至少5条个人进度语音能够被正确转写并生成结构化更新建议，人工修改量可接受。 |
| 会议纪要 | 至少2次会议录音能够生成可用纪要，并自动识别任务、责任人和决策事项。 |
| 任务更新 | AI更新建议经负责人确认后可写入任务表，并同步更新驾驶舱状态。 |
| 驾驶舱 | 能够展示五个专项进度、延期任务、需决策事项、本周重点和成果数量。 |
| 成果库 | 至少10项成果可关联到专项和任务，并支持按类型与负责人查看。 |
| 试运行 | AI业务创新小组连续使用2周，形成一次周报或复盘报告。 |

# 十、风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 仍然没人用 | 把系统入口简化到“录音/上传会议/确认”三个动作；周会强制使用系统数据。 |
| AI提取不准 | 使用固定汇报模板；增加人工确认；持续积累样本优化提示词。 |
| 字段过多 | V0.1只保留最少字段，跑一个月后再增删。 |
| 成果仍然分散 | 所有任务完成必须关联成果；成果命名和版本规则由袁金玉维护。 |
| 数据安全风险 | 客户资料脱敏；敏感文件不直接上传外部模型；技术合作前明确数据边界。 |
| 变成软件项目而非管理项目 | 坚持先解决AI升级项目管理闭环，不追求大平台和复杂功能。 |

# 附录一：个人语音更新提示模板

每位负责人每周用1分钟左右回答以下四个问题：

本周我负责的任务完成了什么？

形成了什么成果或阶段材料？

当前有什么问题、风险或需协调事项？

下周准备做什么，需要谁配合或谁决策？

示例：本周我负责顾问作业AI化专项，完成了顾问高频作业场景梳理初稿，覆盖报告初稿、资料分析和会议纪要三个场景。当前问题是顾问使用习惯还没有形成，下周准备组织一次内部试用，需要刘总确认场景分类口径。

# 附录二：会议纪要结构模板

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议基本信息 | 会议名称、日期、主持人、参会人、会议类型。 |
| 本期完成事项 | 按专项列出本期完成内容和成果。 |
| 主要问题与风险 | 列出卡点、风险和需协调事项。 |
| 决策事项 | 列出需冯海林或相关负责人决策的问题。 |
| 新增/调整任务 | 任务、责任人、协同人、截止时间、完成标准。 |
| 下期重点 | 下周或下月重点推进事项。 |

—— 结束 ——